FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FORMATO DE ACTIVIDAD

Enfoque: PROFESIONAL INDEPENDIENTE

INSTRUCCIÓN GENERAL

Desarrolla la actividad como un profesional independiente que recibe una solicitud real de un cliente para producir una pieza de animación. No presentes el proyecto como una empresa grande con departamentos obligatorios. Organiza el trabajo de acuerdo con los recursos reales disponibles, pudiendo asumir varias funciones una misma persona o contratar colaboradores externos cuando sea necesario. Todas las decisiones creativas, técnicas, económicas y contractuales deben ser congruentes entre sí. La propuesta debe demostrar que sabes transformar una necesidad del cliente en un servicio profesional: identificar el proyecto, definir el alcance, organizar el trabajo, calcular costos, establecer tiempos, presentar una cotización y formalizar las condiciones del servicio.

Criterio general de trabajo

Utiliza información concreta y verificable dentro del proyecto. Evita colocar cargos, materiales, costos o actividades que no sean necesarios. Si una persona desempeña varias funciones, indícalo. Si una actividad requiere un proveedor o colaborador externo, señálalo y considera su costo dentro del presupuesto.

1.1.1. Organigrama

Representa la estructura de trabajo. Coloca al profesional independiente o responsable del proyecto como figura central y debajo incorpora las funciones que realizará directamente y, si aplica, los colaboradores externos. El organigrama debe mostrar quién toma decisiones, quién ejecuta cada actividad y cómo se relacionan las funciones. Una misma persona puede ocupar más de un rol.

Insertar organigrama del proyecto:

Cliente solicita cinco modelos CAD de piezas mecánicas para visualizar, revisar y presentar. Estructura: Profesional independiente → planificación, modelado CAD, materiales/render y entrega; especialista externo → revisión técnica puntual.

Descripción de responsabilidades

Después del organigrama, explica qué responsabilidad tendrá cada persona. Si eres el responsable principal y realizas varias funciones, registra todas las funciones que asumirás.

| Persona / colaborador | Rol o función | ¿Interno o externo? | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesional independiente | Dirección, modelado CAD y render | Interno | Define alcance, modela piezas, revisa calidad, comunica avances y entrega archivos. |
| Especialista CAD | Revisión técnica de medidas | Externo | Revisa dimensiones y tolerancias indicadas por el cliente; no certifica fabricación. |
| Diseñador de audio | No requerido | No aplica | El proyecto es técnico y no requiere audio ni animación sonora. |

1.1.2. Perfiles necesarios

Identifica únicamente los perfiles profesionales que realmente necesita el proyecto. Como freelancer, puedes asumir varios perfiles. Para cada perfil indica el costo mensual o la tarifa estimada que utilizarás como referencia y las funciones que realizará. Si recurres a un colaborador externo, registra su costo como parte de los recursos del proyecto.

| Perfil profesional | Responsable | Tarifa o sueldo estimado | Funciones clave | Tipo de participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección y gestión | Profesional independiente | $250/h (referencia) | Planificación, comunicación, control de cambios | Interno |
| Modelado CAD 3D | Profesional independiente | $300/h (referencia) | Modelado de 5 piezas a partir de planos y medidas | Interno |
| Materiales y render | Profesional independiente | $250/h (referencia) | Materiales sencillos, iluminación y vistas | Interno |
| Revisión técnica de geometría y archivos STL/STEP | Especialista externo | $1,500 por proyecto | Comprobar dimensiones y consistencia de archivos | Externo |
| Edición y entrega | Profesional independiente | $250/h (referencia) | Exportar formatos y preparar entrega | Interno |

Tabla 1. Perfiles profesionales, funciones y participación en el proyecto.

Criterio para el profesional independiente

Distingue entre trabajo propio y servicios contratados. Por ejemplo, puedes asumir dirección, diseño y edición, pero contratar a un especialista para audio o VFX si el proyecto lo requiere. No es obligatorio contratar colaboradores; la decisión debe justificarse por las necesidades del proyecto.

1.1.3. Descripción de los paquetes de trabajo

Divide el servicio en paquetes de trabajo que permitan controlar el proyecto y cobrarlo de manera profesional. Conserva las etapas de preproducción, producción y postproducción. Cada paquete debe relacionarse con actividades específicas y con productos que puedan ser revisados por el cliente.

Paquete de trabajo 1.1: Preproducción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 26/10/2026 |
| Responsable(s) | Profesional independiente |
| Objetivo | Planear cinco modelos CAD de piezas mecánicas preparados para impresión 3D. |
| Tareas / actividades | Reunión, recepción de medidas, revisión de referencias, lista de piezas y boceto de vistas. |
| Entregables | Lista de requerimientos y propuesta aprobada. |
| Recursos / herramientas | Computadora, Blender/FreeCAD, planos o croquis del cliente. |
| Tiempo estimado | 3 días hábiles |
| Costo asignado | $2,500 MXN |

Completa este paquete para la etapa de preproducción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

Paquete de trabajo 1.2: Producción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 29/10/2026 |
| Responsable(s) | Profesional independiente; revisión CAD externa |
| Objetivo | Crear cinco modelos 3D CAD con geometría clara y proporciones basadas en las referencias. |
| Tareas / actividades | Modelar, ajustar medidas proporcionadas, organizar archivos, aplicar materiales básicos y generar renders preliminares. |
| Entregables | 5 modelos digitales, capturas de revisión y archivos editables disponibles. |
| Recursos / herramientas | FreeCAD/Fusion compatible, Blender para renders, computadora y almacenamiento. |
| Tiempo estimado | 7 días hábiles |
| Costo asignado | $9,000 MXN |

Completa este paquete para la etapa de producción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

Paquete de trabajo 1.3: Postproducción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 09/11/2026 |
| Responsable(s) | Profesional independiente |
| Objetivo | Verificar, presentar y entregar los modelos finales en formatos acordados. |
| Tareas / actividades | Revisión técnica externa, correcciones incluidas, revisión final, exportación STL/STEP según compatibilidad y organización de carpeta. |
| Entregables | 5 modelos finales, archivos STL/STEP y 5 imágenes de referencia. |
| Recursos / herramientas | Software CAD, herramienta de render, almacenamiento digital. |
| Tiempo estimado | 3 días hábiles |
| Costo asignado | $3,000 MXN |

Completa este paquete para la etapa de postproducción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

2. COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN

Presenta el proyecto como una propuesta comercial realizada por un profesional independiente. La cotización debe permitir que el cliente comprenda qué recibirá, qué está incluido, cuánto cuesta y bajo qué condiciones se realizará el trabajo.

ModelaCAD 3D | Diseño CAD para impresión 3D

Nombre comercial / profesional independiente:

Talleres del Sureste (cliente ficticio para fines académicos)

26 de octubre de 2026

Cliente:

15 días naturales

Fecha de cotización:

Diseño de cinco modelos CAD para impresión 3D

Vigencia de la cotización:

Correo electrónico por definir; comunicación por correo y mensajería.

Nombre del proyecto:

Medio de contacto:

2.1. Presentación

Presenta al profesional independiente. Explica brevemente tu especialidad, el tipo de servicio que ofreces y el valor que puedes aportar al cliente. Evita inventar una infraestructura empresarial que no existe.

Soy profesional independiente enfocado en modelado tridimensional y presentación visual de productos. Desarrollo modelos CAD a partir de planos, croquis y medidas proporcionadas, con archivos organizados y renders útiles para revisión comercial y técnica.

Texto de presentación:

2.2. Objetivo del proyecto

Crear cinco modelos CAD 3D de piezas mecánicas para que el cliente pueda revisar sus formas, presentar los productos y contar con archivos digitales para futuras modificaciones. Los modelos se basarán en las medidas y referencias entregadas por el cliente.

Explica qué necesita lograr el cliente con la pieza audiovisual. Define el propósito de comunicación, promoción o difusión, el producto o servicio que se mostrará y el público al que se dirige.

Objetivo:

El concepto es “Precisión visible”: presentar cada pieza mediante un modelo limpio, vistas isométricas y acercamientos a sus detalles. La prioridad es facilitar la comprensión de la forma y las características del producto, sin añadir elementos visuales que distraigan.

2.3. Concepto creativo

INSTRUCCIÓN DEL APARTADO: Desarrolla la idea creativa que dará identidad a la pieza. Explica el concepto, el mensaje principal, el papel del producto o personaje y la forma en que la animación ayudará a comunicarlo.

Concepto creativo:

3. Propuesta estética y narrativa

Estética técnica y limpia, fondo gris claro, iluminación de estudio, materiales metálicos neutros y acentos azules para destacar bordes. Se usarán vistas isométricas y acercamientos, con rótulos sencillos. Los renders son de presentación y no sustituyen planos certificados.

Convierte el concepto creativo en una propuesta visual y narrativa concreta. Define cómo comenzará, se desarrollará y terminará la pieza. La propuesta debe poder ser comprendida por el cliente antes de iniciar la producción.

| Momento / revisión | Acción principal | Elementos visuales | Vista técnica | Mensaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vista general | Presentar las cinco piezas | Conjunto de modelos CAD | Vista isométrica del conjunto | Cinco modelos para impresión 3D |
| Pieza 1 | Revisar forma y proporciones | Primer modelo CAD | Isométrica y vistas ortogonales | Verificar dimensiones |
| Piezas 2–5 | Revisar cada modelo | Cuatro modelos restantes | Vistas individuales | Confirmar geometría |
| Detalles | Revisar zonas críticas | Orificios, paredes y encajes | Acercamientos técnicos | Comprobar detalles antes de laminar |
| Entrega | Mostrar archivos finales | Cinco modelos digitales | Vista final del conjunto | Entrega STL y STEP cuando aplique |

3.1. Propuesta visual

Describe la estética que utilizarás: paleta cromática, fondos, personajes, objetos, iluminación, composición, tipografía, textura y estilo de animación. Indica cómo estos elementos se relacionan con el producto o mensaje del cliente.

Storyboard propuesto: 1) título y conjunto de piezas (5 s); 2) giro de la primera pieza (7 s); 3) presentación de las otras cuatro (7 s); 4) acercamientos a detalles (7 s); 5) conjunto completo (6 s); 6) cierre (3 s). Duración aproximada: 35 segundos.

Descripción visual:

3.2. Storyboard

Representa las escenas principales antes de producir. Cada viñeta debe mostrar la acción, encuadre, movimiento de cámara cuando corresponda y una referencia de duración. Agrega indicaciones de audio, texto o efectos cuando sean necesarios.

Insertar storyboard:

Se reciben planos, croquis y medidas; se aclaran unidades, tolerancias y formatos requeridos. Se prepara lista de las cinco piezas, referencias visuales y calendario. El cliente aprueba el alcance antes del modelado.

4. Proceso de producción

Explica el flujo de trabajo que utilizarás como profesional independiente desde la recepción de la propuesta hasta la entrega final. Define qué actividades realizarás personalmente y cuáles, en caso de existir, serán realizadas por colaboradores.

Se construyen los cinco modelos CAD, se organizan nombres y versiones, se generan vistas preliminares y se envían para revisión. El especialista externo revisa la coherencia geométrica con los datos entregados. El profesional realiza los ajustes menores incluidos.

Preproducción

Planeación, guion, storyboard, diseño, referencias, pruebas, preparación de materiales y organización técnica. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Actividades y procedimiento:

Se corrigen detalles aprobados, se preparan renders, se exportan archivos en los formatos acordados y se verifica que abran correctamente. Se entrega una carpeta digital ordenada con modelos, renders y una nota sobre formatos.

Producción

Construcción o preparación de elementos, animación, fotografía, grabación, captura y generación del material. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Actividades y procedimiento:

Modelado CAD de cinco piezas: $7,500; planeación y definición de alcance: $2,500; revisión visual y exportación para impresión 3D: $1,500.

Postproducción

Revisión de geometría y archivos por especialista CAD externo: $1,500.

Edición, composición, VFX, corrección de color, audio, exportación y revisión final. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Uso de equipo y energía: $700; software/recursos y almacenamiento: $500; comunicación y entrega: $300.

Actividades y procedimiento:

Costo estimado de ejecución: $14,500 MXN.

4.1. Tiempos estimados

Establece una duración realista para cada etapa. Considera horas de trabajo, revisiones del cliente, disponibilidad de materiales y posibles actividades realizadas por colaboradores. El tiempo total debe coincidir con el plazo indicado en la cotización y contrato.

| Etapa | Duración | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preproducción | 3 días | 26/10/2026 | 28/10/2026 | Aprobación de referencias y medidas |
| Producción | 7 días | 29/10/2026 | 06/11/2026 | Modelado y revisión de cinco piezas para impresión 3D |
| Postproducción | 3 días | 09/11/2026 | 11/11/2026 | Comprobación de archivos, exportación y entrega; plazo sujeto a respuestas del cliente |
| Total | 13 días hábiles | 26/10/2026 | 11/11/2026 | Incluye dos rondas de ajustes menores |

Margen/utilidad del profesional independiente: $4,000 MXN.

5. Paquete de producción y presupuesto

Calcula el precio del servicio desde la perspectiva de un profesional Independiente. Considera tiempo de trabajo, equipo, materiales, software o servicios, colaboradores externos, transporte cuando corresponda, revisiones y otros costos directamente relacionados con el proyecto. No confundas costo con precio final al cliente.

$18,500 MXN por el proyecto completo. Presupuesto estimado en pesos mexicanos; impuestos aplicables, si corresponden, se desglosarán en la factura.

| Concepto | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | Reunión, revisión de referencias y definición de alcance | 1 | $2,500 | $2,500 |
| Modelado CAD | Modelado y revisión de cinco piezas para impresión 3D, promedio $1,500 por pieza | 5 | $1,500 | $7,500 |
| Materiales y renders | Revisión de geometría y exportación STL/STEP | 1 paquete | $1,500 | $1,500 |
| Revisión externa | Comprobación básica de geometría y exportación para impresión 3D | 1 | $1,500 | $1,500 |
| Equipo y energía | Uso de computadora y respaldo de archivos | 1 paquete | $700 | $700 |
| Software y recursos | Recursos de software y almacenamiento | 1 paquete | $500 | $500 |
| Comunicación y entrega | Organización y envío de archivos | 1 | $300 | $300 |
| Costos directos | Planeación, modelado y renders |  |  | $11,500 |
| Costos de colaboradores externos | Revisión técnica de geometría y archivos STL/STEP |  |  | $1,500 |
| Otros costos | Equipo, software, respaldo y comunicación |  |  | $1,500 |
| Costo estimado de ejecución |  |  |  | $14,500 |
| Precio final al cliente | Incluye $4,000 de margen/utilidad |  |  | $18,500 MXN |

Costos directos:

Incluye cinco modelos CAD, organización de archivos, revisión externa básica, renders de presentación, exportación en formatos acordados y dos rondas de cambios menores por pieza. Plazo estimado: 13 días hábiles desde la recepción de materiales y anticipo.

Costos de colaboradores externos:

No incluye diseño de ingeniería desde cero, cálculo estructural, certificación, planos de fabricación con tolerancias no proporcionadas, prototipado físico, impresión 3D, animación avanzada, compra de licencias, cambios completos de diseño ni más de dos rondas de revisión. Estos servicios se cotizan aparte.

Otros costos:

Subtotal:

Cinco modelos digitales CAD de piezas mecánicas, cinco renders en PNG de alta resolución y archivos exportados en STEP y STL cuando la geometría y el software lo permitan, además de OBJ para visualización. Entrega por enlace de carpeta digital. Los archivos nativos dependerán del software acordado.

Margen / utilidad del profesional independiente:

Precio final al cliente:

Prestador: Profesional independiente (nombre por completar), domicilio y contacto por completar. Cliente: Talleres del Sureste (nombre comercial ficticio para esta actividad), representante y datos de contacto por completar. Ambas partes acuerdan documentar por escrito cualquier cambio al alcance.

5.1. Alcance del servicio

Define claramente qué está incluido en el precio y qué no está incluido. Esto evita confusiones con el cliente.

Incluye:

El prestador declara contar con conocimientos y herramientas para realizar modelado 3D. El cliente declara tener derecho a utilizar los planos, imágenes y medidas que proporcione. Ambas partes desean formalizar el servicio de cinco modelos CAD descrito en la cotización.

No incluye:

El prestador realizará el modelado digital de cinco piezas mecánicas en CAD, preparará archivos para impresión 3D y entregará los archivos acordados. El servicio se limita a representar las referencias suministradas; no constituye certificación de ingeniería ni garantía de fabricación.

5.2. Entregable final

Especifica exactamente qué recibirá el cliente: duración, formato, resolución, número de versiones, archivos incluidos y medio de entrega.

Descripción del entregable:

6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN

El precio total acordado es de $18,500 MXN. El cliente pagará 50% de anticipo ($9,250 MXN) para iniciar y el 50% restante ($9,250 MXN) contra aprobación final y antes de entregar los archivos editables. Los pagos se realizarán por transferencia u otro medio acordado.

Redacta un contrato básico desde la perspectiva de un profesional independiente que presta un servicio creativo. El contrato debe corresponder con la cotización y establecer condiciones claras para evitar cambios de alcance, retrasos o desacuerdos.

Datos de las partes

Identifica al profesional independiente o prestador y al cliente, incluyendo nombre, datos de contacto y, para la actividad, los datos necesarios para identificar a ambas partes.

Redacción:

Se incluyen dos rondas de cambios menores sobre los modelos presentados. Cambios de medidas sustanciales, nuevas piezas, rediseños o rondas adicionales requerirán una cotización complementaria aprobada por el cliente antes de ejecutarse.

Declaraciones

Explica quién es el prestador, quién es el cliente y cuál es el interés de ambos en realizar el proyecto.

El plazo estimado es de 13 días hábiles, del 26 de octubre al 11 de noviembre de 2026, una vez recibido el anticipo y toda la información necesaria. Si el cliente demora la entrega de medidas o aprobaciones, el calendario se extenderá proporcionalmente.

Redacción:

Primera. Objeto del contrato

INSTRUCCIÓN DEL APARTADO: Define el servicio contratado, técnica de animación, características generales y producto final.

Redacción:

Tras liquidarse el precio, el cliente podrá utilizar los entregables finales para sus fines comerciales internos y de presentación. El prestador conserva sus métodos de trabajo y herramientas; software, fuentes o recursos de terceros conservan sus propias licencias. La fabricación deberá validarse por un profesional competente.

Ambas partes se comprometen a no divulgar planos, medidas, datos comerciales ni archivos confidenciales recibidos durante el proyecto, salvo autorización escrita o requerimiento legal.

Segunda. Anticipo y formas de pago

Los avances se enviarán por correo o mensajería en imágenes o archivos de revisión. El cliente deberá responder con comentarios concretos por escrito. La aprobación de cada etapa permitirá continuar con la siguiente.

Establece el precio acordado, porcentaje o cantidad de anticipo, momento del pago restante y condiciones para iniciar y entregar el trabajo.

Redacción:

El prestador trabajará con diligencia a partir de los datos recibidos. El cliente es responsable de la exactitud y autorización de planos y medidas. Los modelos no sustituyen validaciones de ingeniería, pruebas físicas ni certificaciones de seguridad.

Tercera. Modificaciones y cambios

Establece cuántas rondas de cambios están incluidas. Indica que modificaciones fuera del alcance deberán cotizarse y aprobarse antes de realizarse.

Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación por escrito. El anticipo cubrirá el trabajo y los gastos ya realizados; si estos exceden el anticipo, se liquidará la diferencia documentada. Los archivos incompletos se entregarán únicamente tras acordar el pago correspondiente.

Redacción:

El prestador podrá mostrar imágenes de los modelos en su portafolio después de la autorización escrita del cliente y una vez que el cliente haya hecho pública la información. Sin autorización, el proyecto permanecerá confidencial.

Cuarta. Plazos de entrega y condiciones de trabajo

Define fechas o duración estimada y establece qué ocurre si el cliente retrasa materiales, información, aprobaciones o pagos.

Redacción:

Leído el presente contrato y comprendidas sus condiciones, ambas partes manifiestan su conformidad y firman dos ejemplares. Nombre, fecha y firma se completarán al formalizar el servicio.

Quinta. Propiedad intelectual y derechos de uso

Define cuándo se entregarán los derechos de uso acordados y qué elementos pueden permanecer bajo derechos de terceros o del profesional independiente

Redacción:

Sexta. Confidencialidad y protección de datos

Establece el compromiso de no divulgar información proporcionada por el cliente durante el proyecto.

Redacción:

Séptima. Revisiones y aprobación

Define cómo se enviarán avances, cómo aprobará el cliente cada etapa y qué evidencia de aprobación podrá utilizarse para continuar.

Redacción:

Octava. Responsabilidad y limitaciones

Establece responsabilidades del profesional independiente y del cliente respecto a materiales, información, aprobaciones y uso del producto final.

Redacción:

Novena. Cancelación o terminación

Indica las condiciones para cancelar el servicio y las consecuencias económicas según el avance realizado.

Redacción:

Décima. Portafolio y promoción

Define si el profesional independiente podrá mostrar el trabajo en su portafolio o redes sociales y bajo qué condiciones.

Redacción:

Décima primera. Aceptación

Incluye la declaración de aceptación y los espacios de firma.

Redacción:

6.1. Firmas

| EL PRESTADOR / FREELANCER | EL CLIENTE |
| --- | --- |
| Nombre: __________________ | Nombre: __________________ |
| Firma: __________________ | Firma: __________________ |
| Fecha: __________________ | Fecha: __________________ |

Nota para el estudiante

La finalidad de esta actividad es simular una situación profesional real. No se busca únicamente describir una animación, sino demostrar que puedes formular un servicio independiente de manera integral: entender al cliente, organizar el trabajo, definir el alcance, estimar costos y tiempos, establecer un precio y formalizar las condiciones de prestación del servicio.